PLANO DE ACAO — Ordem de Execucao

Fase 1: Conectar Infraestrutura (dia 1)

- Configurar .env com SUPABASE_URL + SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (do projeto xhfiyukhjzwhqbacuyxq)

- Configurar REDIS_URL (Railway Redis ou Upstash)

- Configurar pelo menos UMA API key de IA (ANTHROPIC_API_KEY ou OPENAI_API_KEY)

- Rodar migrations no Supabase (supabase/migrations/001-007.sql)

- Adicionar CORS middleware no Express

Fase 2: Deploy (dia 1-2)

- Criar Dockerfile (multi-stage: build + runtime)

- Criar railway.toml com 2 servicos: API + Worker

- Deploy no Railway com variaveis de ambiente

- Configurar dominio (ex: api.bookagent.app)

- Deploy frontend no Vercel com NEXT_PUBLIC_API_URL

Fase 3: Corrigir Fluxos Quebrados (dia 2-3)

- Corrigir TODO linha 204 — wiring WhatsApp PDF → orchestrator.process()

- Unificar Facebook adapter — copiar logica do service-level para o adapter

- Adicionar botoes approve/reject no frontend OutputsGallery

- Integrar usage metering no pipeline (chamar recordUsage() nos estagios)

Fase 4: Ativar n8n (dia 3-4)

- Criar os 4 workflows no n8n com os IDs documentados

- Configurar credenciais no n8n (BookAgent API, Supabase, Evolution API)

- Testar webhook roundtrip: BookAgent → n8n → BookAgent

- Configurar Evolution API webhook para apontar para n8n

Fase 5: Ativar Publicacao (dia 4-5)

- Configurar INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN + INSTAGRAM_BUSINESS_ACCOUNT_ID

- Configurar FACEBOOK_PAGE_ACCESS_TOKEN + FACEBOOK_PAGE_ID

- Testar publicacao manual via POST /jobs/:id/social-publish

- Ativar auto-publish no Fluxo 4 do n8n (plano Pro)

Fase 6: Billing e Auth (dia 5-7)

- Configurar Stripe (STRIPE_SECRET_KEY, price IDs, STRIPE_WEBHOOK_SECRET)

- Implementar autenticacao no frontend (Supabase Auth ou NextAuth)

- Proteger rotas do dashboard

- Testar fluxo completo: signup → trial → upgrade → cobranca

Fase 7: Hardening (dia 7-10)

- Instalar ffmpeg no container Docker

- Migrar storage para Supabase Storage ou S3

- Substituir rate limiter in-memory por Redis

- Adicionar RLS policies no Supabase

- Corrigir auth.ts para usar hash em vez de plaintext